UMOWA O WYKONANIE OBIEKTU NAMIOTOWEGO ZWANEGO DALEJ HALĄ NAMIOTOWĄ

135/2023/US

zawarta w dniu 10.10.2023 roku pomiędzy:

"PROTAN ELMARK" Sp. z o.o., Dębno ul. Czereśniowa 17,62-060 Stęszew, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307900
o kapitale zakładowym 6.670.000zł, NIP 777-305-57-80, reprezentowaną przez

Wiceprezesa Zarządu Piotra Bąkowskiego, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

a

TELE-FONIKA KABLE S.A., ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla

Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr

KRS: 0000491666, REGON: 270543582, NIP: 626-000-43-86, wysokość kapitału zakładowego: 759 000 000 PLN, wysokość kapitału wpłaconego: 759 000 000 PLN

zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę obiektu namiotowego, zwanego dalej „halą namiotową” lub „halą”, zgodnie z kartą zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

Hala namiotowa zostanie wykonana w oparciu o przygotowaną na podst.§3 umowy dokumentację techniczną stanowiącą integralną część umowy.

§ 2

- Do Wykonawcy należy wykonanie hali , transport oraz montaż.

- Elementy hali mogą zostać wykonane przez Wykonawcę  lub mogą zostać zlecone do wykonania osobie trzeciej, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

§ 3

- Wykonawca przygotuje dokumentację techniczną hali namiotowej w oparciu o założenia opisane w załączniku nr 1 do umowy oraz w oparciu o parametry techniczne stosowane dla danego rodzaju hali namiotowej przez Wykonawcę w jego zakładzie produkcyjnym.

- Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Termin do wniesienia ewentualnych uwag do dokumentacji wynosi 3 dni od daty jej odbioru. Po upłynięciu tego terminu przyjmowanie jakichkolwiek uwag wymaga osobnego aneksu do umowy. W przypadku nie zgłoszenia uwag przyjmuje się , iż dokumentacja została zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Na życzenie Zamawiającego Wykonawca udostępni Książkę Świadectw i Atestów (KŚiA) w wersji elektronicznej na adres e-mail: paulina.zajaczkowska@tfkable.com W przypadku wymogu dostarczenie wydruku KŚiA, jej koszt wyniesie 300 PLN +23% VAT.

- Umowa jest nadrzędna nad Ogólnymi Warunkami Zakupów TELE-FONIKA Kable S.A. Nr 1/2022 z dnia 1 stycznia 2022

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Uzyskanie wymaganych przez Prawo Budowlane decyzji pozwalającej na budowę i montaż przedmiotowej hali oraz adaptacja architektoniczna i konstrukcyjna dokumentacji opisanej powyżej miejscowo i technicznie, na swój koszt i ryzyko.

- Przygotowanie miejsca wskazanego na montaż pod względem technicznym, w sposób umożliwiający bezproblemowy montaż hali namiotowej zgodnie z podpisaną deklaracją przygotowania podłoża. Szczegółowe warunki w tym zakresie zostają opisane w dokumencie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy , którego otrzymanie Zamawiający kwituje. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności montażu, w przypadku, gdy teren wskazany przez Zamawiającego uniemożliwiałby technicznie montaż hali namiotowej.

- W sytuacji kiedy okazuje się , iż ekipa mająca dokonać montażu nie może go wykonać z uwagi na nie przygotowanie miejsca pod montaż – Zamawiający zobowiązany jest do magazynowania elementów hali na swój koszt  i ryzyko , a nadto poniesie koszty bezprzedmiotowego dojazdu i postoju ekipy montażowej, a także transportu sprzętu.

- Zapewnienie kontenera dla usunięcia odpadów, resztek materiałów, itp. pozostałości po wykonaniu montażu hali przez Wykonawcę.

- Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt ,zobowiązany jest zapewnić rozwiązanie celem zapobiegnięciu wnikania wody od strony podłoża.

- W przypadku niemożności rozpoczęcia montażu hali  z przyczyn obciążających Zamawiającego , w tym zwłaszcza z powodu nieprzygotowania terenu do rozpoczęcia montażu lub braku stosownych pozwoleń Wykonawca posiada także uprawnienie do wykonania umowy tj. wyprodukowania zamówionej hali i złożenia jej w magazynie Wykonawcy oraz do wystawienia na rzecz Zamawiającego stosownej faktury końcowej.

W takiej sytuacji po wyprodukowaniu hali i złożenia jej w magazynie strony winny sporządzić stosowny protokół poświadczający wyprodukowanie hali , a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty końcowej faktury – tak jak gdyby cała umowa została wykonana.

- Termin montażu w sytuacji opisanej w ust.7 zostanie ustalony w osobnym porozumieniu, przy uwzględnieniu zdolności produkcyjno-montażowych Wykonawcy i nie przekroczy 6 mies. licząc od daty określonej  w §5 . Po upływie tego terminu, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru hali.

W przeciwnym wypadku, Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż za każdy dzień składowania hali, po upływie wyżej określonego terminu, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę równą 2% wartości hali, za każdy dzień składowania hali, w magazynie Wykonawcy.

- Zamawiający nadto oświadcza, że posiada zabezpieczone środki na sfinansowanie zakupu hali i dokona wszelkich płatności w terminie.

- Zamawiający oświadcza, iż nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania egzekucyjne.

§ 5

- Wykonawca rozpocznie montaż hali opisanej w §1 w terminie 47tydz.2023 . pod warunkiem zapłaty zaliczki opisanego w § 8.

- Termin ten jest obowiązujący dla Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku wypełnienia przez Zamawiającego postanowień § 4 ust.1 i 2.

3. Wykonawca informuje ,iż przez wzgląd na bezpieczeństwo prac instalacyjnych ,prowadzi

monitoring procesu montażu

§ 6

Wykonawca udziela gwarancji na halę namiotową zamontowaną przez PROTAN ELMARK Sp. z o.o. na okres 48 miesięcy.  Uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie eksploatacji nie podlegają gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji są zawarte w załączniku nr 3.

Zamawiający nie ma jednak możliwości dochodzenia uprawnień gwarancyjnych w czasie kiedy pozostaje w opóźnieniu w zapłacie jakichkolwiek należności na rzecz Wykonawcy.

§ 7

- Odbiór wykonania hali zostanie stwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obie strony. W wypadku, gdy stwierdzone zostaną wady hali powinno to zostać opisane w protokole. W sytuacji jednak jeśli wady nie są istotne , a zwłaszcza nie uniemożliwiają użytkowania hali- ujawnione wady zostaną opisane w treści protokołu z zaznaczeniem , że nie są to wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu.

- Ewentualne ukryte wady ujawnione w okresie późniejszym winny być zgłaszane niezwłocznie – najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od ich wykrycia i to pod rygorem utraty możności powoływania się na wystąpienie takich wad.

- W przypadku nie przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego lub nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia montażu,  protokół taki Wykonawca sporządzi i podpisze samodzielnie z wszelkimi skutkami przewidzianymi dla sporządzenia protokołu odbioru.

§ 7a

Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od momentu wydania przedmiotu umowy tj. od chwili podpisania protokołu  odbioru lub rozpoczęcia użytkowania hali.

§ 7b

Instrukcja użytkowania hali stanowi załącznik nr 4 do umowy.

§ 8

- Wartość wynagrodzenia za pracę określone w niniejszej umowie ustala się na kwotę
248 000,00 PLN netto plus należny wg obowiązujących przepisów podatek VAT (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy  złotych netto).

- Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób:

- w terminie do dnia 17.10.2023r. , Zamawiający wpłaca na konto Wykonawcy w Banku mBANK S.A. nr: 66 1140 1124 0000 3495 3700 1001, 20% kwoty opisanej w § 8 pkt.1 tytułem  zaliczki , tj.:  49 600,00 PLN netto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych netto)  plus należny wg obowiązujących przepisów podatek VAT .

- na 5 dni przed planowanym terminem montażu Zamawiający wpłaca na konto Wykonawcy w Banku mBANK S.A. nr: 66 1140 1124 0000 3495 3700 1001, kolejne 40% kwoty opisanej w § 8 pkt.1 tytułem drugiego zaliczki, tj.: 99 200,00 PLN netto( słownie:  dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych netto)  plus należny wg obowiązujących przepisów podatek VAT .

- pozostałą część wynagrodzenia za wykonanie hali namiotowej, tj. 99 200,00 PLN netto  (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych netto)  plus należny wg obowiązujących przepisów podatek VAT Zamawiający wpłaca na konto Wykonawcy w Banku mBANK S.A. nr: 66 1140 1124 0000 3495 3700 1001, najpóźniej 7 dni po dacie podpisania protokołu odbioru

3.   Przedmiotowa hala pozostaje własnością Wykonawcy do momentu zapłacenia pełnej

kwoty wynagrodzenia opisanego w pkt. 1 przez Zamawiającego.

§ 9

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu hali namiotowej. Maksymalna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 10%  kwoty opisanej w § 8 pkt.1(kwoty netto)

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia terminu wpłaty zaliczki o więcej niż 7 dni.

3. Wykonawca ma prawo ubiegać się zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów w przypadku wycofania się zamawiającego.

§ 10

- W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. silne wiatry, obfite opady śniegu lub deszczu a także temperatury powietrza poniżej -5°C nie mają zastosowania zapisy dotyczące montażu hali tj. między innymi § 9 ust. 1 oraz § 5 ust.1

Terminy powyższe ulegają wówczas przedłużeniu o czas istnienia przeszkody.

- W przypadku wystąpienia siły wyższej oraz podobnych przyczyn nie mają zastosowania zapisy znajdujące się w § 9. Terminy opisane w § 5 ulegają wówczas przedłużeniu o czas istnienia przeszkody.

§ 11

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wykonawcy.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 13

Strony umowy wyznaczają osoby kontaktowe, dla celów koordynowania realizacji umowy:

- Ze strony Wykonawcy: Iwona Matyniak iwona.matyniak@protan-elmark.pl kom. 507 309 635

- Ze strony Zamawiającego  Pan Robert Górka: e-mail: robert.gorka@tfkable.com , tel. (+48) 665 800 167

Pani Joanna Narloch: e-mail: joanna.narloch@tfkable.com , tel. (+48) 517 901 681

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – Karta zamówienia;

- Załącznik nr 2 – Deklaracja przygotowania podłoża

- Załącznik nr 3 – Gwarancja;

- Załącznik nr 4 – Instrukcja użytkowania;

- Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dla klientów;

- Załącznik nr 6 – Zamówienie nr 4520004529 z dnia 04.10.2023

Zamawiający 						Wykonawca

(odebrałem i zapoznałem się z treścią)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NR 135/2023/US

KARTA ZAMÓWIENIA

- Przeznaczenie hali:

О  magazynowa  O  produkcyjna  O  imprezowa

- Miejsce posadowienia: DAP, Zakład w Bydgoszczy, ul. Fordońska 152, INCOTERMS 2020

- Wymiary osiowe hali:

- Szerokość:  O  13,52m

- Wysokość: O  7,4m

- Długość: 19,43m

- Konstrukcja:

O  aluminiowa  /stalowa

- Rodzaj hali:

О  zamknięta

- Rodzaj podłoża wykonanego przez Inwestora pod halę:

O  Utwardzony (fundamenty, asfalt, beton, kostka brukowa, płyty betonowe, płyty drogowe);  O  Nieutwardzony

- Mocowanie hali:

O  kotwy

- Materiał na bokach hali:

O  Płyta warstwowa   RAL 7016

- Elementy wyposażenia hali:

- Liczba i rodzaj bram: 1 przesuwna 5,5mx5,5    1 przesuwna 2,5mx3m

Podsufitka:   O  NIE

Opierzenie dolne:   O  tak (kątownik)

Falbana PWC :   O  NIE

Podłoga:   O  NIE

Rynny:   O  NIE

Łącznik:  O  NIE

- Informacje dodatkowe:

- Zasada realizacji :  O  na zgłoszenie

- Kierownik budowy: O  NIE

Projekt budowlany: O  NIE

w oparciu o:   O planu zagospodarowania przestrzennego   O warunków zabudowy

- Termin realizacji 47 tydzień 2023.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR 135/2023/US

DEKLARACJA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA

TELE-FONIKA Kable S.A.,

ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice,

w związku z umową nr z dnia 10.10.2023. przyjmuję do wiadomości, iż po stronie Zamawiającego leży obowiązek przygotowania miejsca montażu, przez co rozumie się:

- Przygotowanie podłoża montażowego zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

- Przygotowanie strefy montażu hali w sposób umożliwiający bezpieczne i swobodne przemieszczanie się brygady i sprzętu montażowego.

- Udostępnienie wjazdu na teren montażu (budowy) pojazdów transportowych (masa około 10 - 15 ton) i montażowych (do 8 ton). W tym usunięcie wszelkich przeszkód, wstępne utwardzenie podłoża, odśnieżenie placu montażowego, w miarę możliwości zapewnienie dostępu wokół stawianego obiektu w pasie szerokości 3 do 5 m.

- Udostępnienie nieodpłatnie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na terenie montażu.

Inne uwarunkowania związane z pracami montażowymi będą uzgadniane z Zamawiającym indywidualnie, zależnie od specyfiki jego terenu.

Zamawiający deklaruje, że miejsce montażu zostanie prawidłowo przygotowane i będzie się nadawać do wykonania montażu najpóźniej na pięć dni roboczych przed ustalonym terminem montażu na potwierdzenie czego zostaną przesłane do Wykonawcy stosowne zdjęcia.

Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności terminu montażu, w przypadku gdy Zamawiający nie potwierdzi zakończenia prac związanych z przygotowaniem terenu lub teren wskazany przez Zamawiającego technicznie uniemożliwiałby montaż hali namiotowej.

Zamawiający 						Wykonawca

(odebrałem i zapoznałem się z treścią)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY NR 135/2023/US

WARUNKI GWARANCJI

Warunki ogólne gwarancji.

- Niniejszy dokument określa zakres obowiązywania gwarancji udzielanej przez firmę Protan Elmark Sp. z o.o., uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji oraz tryb dochodzenia uprawnień gwarancyjnych oraz inne postanowienia gwarancyjne. Postanowienia niniejszego dokumentu winny być interpretowane i stosowane łącznie z postanowieniami łączącej strony umowy oraz postanowieniami innych załączników do umowy , w tym zwłaszcza tzw. Instrukcji Użytkowania Hali Namiotowej.

- Protan Elmark udziela gwarancji na jakość materiałów użytych do produkcji i techniczne wykonanie produktu, w szczególności zapewniając , iż obiekty stawiane przez Protan Elmark wytwarzane są z nowych materiałów spełniających normy przewidziane przepisami prawa.

- Okres biegu  gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy (hali namiotowej).

- Okres gwarancji wynosi 48 miesięcy od daty odbioru hali.

- Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest stosowanie się do Instrukcji Użytkowania Hali Namiotowej stanowiącej załącznik do umowy.

- Gwarancja w szczególności nie obejmuje :

a. Uszkodzeń wynikłych z użytkowania obiektu niezgodnie z Instrukcją Użytkowania. W przypadku jeśli okaże się , iż czy to Zamawiający (pracownik lub inna osoba działająca w imieniu Zamawiającego) czy też jakakolwiek inna osoba (nawet taka za którą Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności) użytkował halę namiotową niezgodnie z w/w instrukcją  - a niewłaściwe użytkowanie może pozostawać w związku przyczynowym z ujawnioną i reklamowaną wadą – domniema się , iż wada jest efektem niewłaściwego użytkowania i, że nie  uprawnia do skorzystania z gwarancji.

b. uszkodzeń mechanicznych

c. jakichkolwiek wad w sytuacji kiedy Zamawiający dokonywał we własnym zakresie lub za pomocą innej firmy jak Protan Elmark modyfikacji lub napraw obiektu przez co rozumie się także dokonany we własnym zakresie demontaż i ponowny montaż hali. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje , iż wszystkie w/w czynności mogą być dokonane wyłącznie przez firmę Protan Elmark lub firmę działającą na zlecenie firmy Protan Elmark – z uwagi m.in. na znaczny stopień skomplikowania takich czynności oraz wymóg posiadania szczególnej wiedzy fachowej i doświadczenia. W sytuacji naruszenia tego wymogu - wobec znacznego wzrostu ryzyka powstania uszkodzeń (wad) w obrębie obiektu – gwarancja co do całości obiektu wygasa.

Tryb postępowania gwarancyjnego

- W przypadku ujawnienia wady objętej gwarancją Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty ujawnienia wady zawiadomienia o niej Protan Elmark w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

Zawiadomienie w szczególności powinno zawierać szczegółowy opis ujawnionej wady.

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający traci uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji co do tej wady .

- Zamawiający jest zobowiązany udostępnić obiekt co do którego dokonana została reklamacja przedstawicielom Protan Elmark celem oceny zasadności zgłaszanej reklamacji.

- Zamawiający jest zobowiązany na żądanie Protan Elmark udzielić wszelkich informacji mogących mieć wpływ na ocenę zasadności zgłoszonej reklamacji – zwłaszcza dotyczących sposobu użytkowania obiektu. Ewentualna odmowa udzielenia informacji mających istotny wpływ na możliwość oceny zasadności reklamacji  powoduje utratę uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji co do tej wady.

- W przypadku uznania zasadności reklamacji gwarancyjnej koszty poniesione przez Protan Elmark celem oceny zasadności reklamacji ponosi Protan Elmark. W przypadku natomiast ustalenia , iż reklamacja nie była uzasadniona – koszty te ponosi Zamawiający .

Uprawnienia gwarancyjne

- W przypadku uznania zasadności zgłoszonej reklamacji Zamawiający nabywa wyłącznie  uprawnienie do wymiany elementu uszkodzonego na element pozbawiony wad (dokonanie naprawy).

- Do wymiany (dokonania naprawy) wyłącznie uprawniony jest Protan Elmark

- Zamawiającemu w szczególności nie przysługuje uprawnienie do zlecenia naprawy gwarancyjnej innej firmie lub osobie . Zamawiającemu nie przysługuje też uprawnienie do odstąpienia od umowy , do obniżenia ceny , do  odszkodowania.

- Wymienione elementy co do których zgłoszono reklamację gwarancyjną stają się własnością Protan Elmark.

- Dokonana naprawa gwarancyjna nie przedłuża okresu gwarancji , jak również co do naprawianego elementu (jak i całości obiektu) nie biegnie ona na nowo.

Zamawiający 						Wykonawca

(odebrałem i zapoznałem się z treścią)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY NR 135/2023/US

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HALI NAMIOTOWEJ

Wykaz i opis czynności jakich należy dokonywać w celu prawidłowego użytkowania hali namiotowej w okresie gwarancji.

Uwaga: Nieprzestrzeganie wymagań niniejszej instrukcji skutkuje utratą gwarancji i może doprowadzić do zniszczenia bądź uszkodzenia hali lub jej elementów, za które producent nie będzie w takich przypadkach ponosił odpowiedzialności.

- Podstawowe parametry graniczne, stanowiące podstawę bezpiecznego użytkowania hali:

Założenia obliczeniowe w pkt. 4.3 Projektu konstrukcyjnego.

Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu, tak aby jej grubość nie przekroczyła wartości 0,08m.

Pokrycie połaci dachu materiałem poliestrowym powlekanym pcw, wg dokumentacji producenta,

Obciążenie konstrukcji nośnej elementami dodatkowymi, jak np. systemy oświetleniowe, możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z producentem i dostawcą hali, firmą PROTAN ELMARK.

Zgodnie z art. 61 pkt.2 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku i niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez m.in. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu.

- Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji i użytkowania hali:

- Obiekt namiotowy należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikającymi z konstrukcji możliwościami granicznymi nośności i uwagami końcowymi, czego treść zawarto w Dokumentacji Technicznej niniejszego obiektu.

- W czasie porywistych wiatrów, gdy prędkość wiatru może przekraczać 50 km/h (14 m/s), należy pozamykać wszystkie dostępne otwory (bramy, drzwi, rozcięcia poszycia).

- Gromadzący się śnieg usuwać niezwłocznie oraz systematycznie przez zgarnianie z połaci dachu, podbijanie od spodu lub podgrzanie wnętrza aż do spłynięcia zalegającej warstwy; mechaniczne usuwanie prowadzić począwszy od okapu, a nie od kalenicy.

- Wszelkie liny stężające i odciągi powinny zachowywać stan naprężenia wynikający ze stopnia regulacji, jaki daje „śruba rzymska” dokręcana siłą jednej ręki do pierwszego oporu, z użyciem uchwytu o długości do 30 cm (wszystkie liny stalowe muszą być napięte, w trakcie eksploatacji nie dopuszcza się luzów w linach). Brak napiętych lin zagraża bezpieczeństwu użytkowania hali.

- Niedopuszczalne jest mocowanie do konstrukcji jakichkolwiek urządzeń mechanicznych wywołujących drgania i wibracje.

- Montaż wszelkich dodatkowych elementów ewentualnego wyposażenia hali do jej konstrukcji, w tym oświetlenia, możliwy jest po uzgodnieniu z dostawcą hali, firmą PROTAN ELMARK.

- Niedopuszczalne jest mocowanie lub podwieszanie elementów instalacji elektrycznej do jakichkolwiek lin i stężeń konstrukcyjnych hali.

- Elektryczne szafki bezpiecznikowe, licznikowe względnie tablice wyłącznikowe należy montować na niezależnych i niezwiązanych z konstrukcją hali statywach.

- Po wystąpieniu zjawisk atmosferycznych, których oddziaływania mogły spowodować przeciążenia elementów hali, przed ponownym udostępnieniu jej do eksploatacji lub użytku publicznego, należy przeprowadzić profesjonalną i dokładną kontrolę stanu technicznego obiektu.

- Wszelkie uszkodzenia mechaniczne jakichkolwiek elementów konstrukcji hali, niezależnie od ich przyczyny, wymagają niezwłocznej oceny stopnia zagrożenia i naprawy przed ponownym udostępnieniem obiektu do użytku.

- Stałej kontroli technicznej należy poddawać elementy kotwienia (śruby mocujące, stalowe szpile gruntowe), pasy naciągowe pokrycia dachu, elementy stężeń linowych i łączniki (śruby, sworznie, zawleczki) znajdujące się w zasięgu osób postronnych.

- Pokrycie dachu powinno być tak wykonane i naprężone, aby zapobiec gromadzeniu się wody i aby nie powstawały inne deformacje pokrycia.

- W przypadku wątpliwości odnośnie oceny stanu technicznego jakiegokolwiek elementu hali należy skontaktować się z dostawcą, firmą PROTAN ELMARK.

- Nabywca, użytkownik hali namiotowej powoła osobę odpowiedzialną za bezpieczne użytkowanie przedmiotowego obiektu, zgodne z jego przeznaczeniem i niniejszą Instrukcją.

- Osoba odpowiedzialna za bezpieczne użytkowanie obiektu zostanie przez dysponenta hali zobowiązana między innymi do:

- stałej kontroli głównych elementów konstrukcyjnych takich, jak:

- liny stężające, szczególnie ich stan naprężenia,

- kotwy mocujące do podłoża,

- łączniki mechaniczne: śruby, sworznie występujące w elementach konstrukcji ram,

- stan pokrycia tekstylnego dachu i ścian,

- niezwłocznego powiadamiania dysponenta hali o wszelkich problemach użytkowych i eksploatacyjnych wynikających z powstałych uszkodzeń, nawet jeżeli zostały one we własnym zakresie usunięte lub osobiście skorygowane (np. naciągnięcie poluzowanych lin lub odciągów),

- codziennego przeglądu stanu technicznego obiektu,

- ścisłej i drobiazgowej kontroli technicznej (przeglądu) hali po co najmniej silnych i porywistych wiatrach i przed zapowiadanymi anomaliami pogodowymi, jak wichury czy obfite opady śniegu.

- Osoba odpowiedzialna za stan techniczny obiektu w zakresie jego przydatności eksploatacyjnej jest upoważniona do podejmowania decyzji, między innymi o:

- dokręceniu śrub lub dobiciu poluzowanych kotew gruntowych systemu mocowania hali do podłoża,

- dociągnięciu poluzowanych lin stężających i odciągów linowych w przypadku uznania, że stan ich naprężenia jest niewystarczający,

- odśnieżanie połaci dachowych, jeżeli grubość zalegającej pokrywy śniegu przekracza dopuszczalną dla tego obiektu,

- zgłaszaniu pogwarancyjnych przeglądów technicznych przez dostawcę hali, jeżeli są one uzasadnione ze względu bezpieczeństwa eksploatacji i trwałości.

- Zabrania się dokonywania napraw, wymian elementów konstrukcji jak też zmian konstrukcyjnych we własnym zakresie oraz bez uprzedniego uzgodnienia z firmą PROTAN ELMARK.

- Jeżeli doszło do uszkodzenia hali z jakichkolwiek przyczyny (działanie sił natury, oddziaływania mechaniczne, inne) konieczne jest komisyjne i protokolarne ponowne dopuszczenie obiektu do eksploatacji, z udziałem przedstawiciela firmy PROTAN ELMARK.

- W przypadku stwierdzenia przez użytkownika hali uszkodzeń zagrażających jej bezpiecznej eksploatacji, użytkownik, dysponent lub osoba odpowiedzialną za stan techniczny obiektu, jest władny podjąć decyzję o wyłączeniu hali z eksploatacji lub o jej demontażu.

- Dostawca, firma PROTAN ELMARK, pozostaje w dyspozycji Nabywcy jeżeli zaistnieje potrzeba doradztwa technicznego, przeprowadzenia kontroli technicznej lub naprawy przedmiotowej hali. W takiej sytuacji prosimy, oprócz kontaktu telefonicznego, o zawiadomienie pisemne.

- Nabywca obiektu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej instrukcji i w pełni ją akceptuje.

Ponadto, podczas montażu hali, montażyści firmy PROTAN ELMARK, na życzenie Nabywcy hali, mogą przeszkolić wyznaczone osoby, w zakresie obsługi użytkowej przedmiotowego obiektu, zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Zamawiający 				                                Wykonawca

(odebrałem i zapoznałem się z treścią)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY NR 135/2023/US

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Protan Elmark Sp. z o.o.

- Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych  w celu realizacji umowy.

- Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

- Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy.

- Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

- Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.